Plan de concertation – Natur’Adapt

Site Natura 2000 Landes et zones humides de la haute Vézère

Objectifs de la concertation :

- Impliquer les acteurs à différents niveaux sur les impacts du changement climatique sur le site

- Créer un groupe moteur destiné à porter les notions d’adaptation au changement climatique

# Gouvernance pour le projet :

Le comité technique sera composé des personnes du Conservatoire intervenant sur la mise en œuvre de la démarche, ainsi qu’un membre du Conseil Scientifique et Technique du CEN Nouvelle-Aquitaine, et le référent des sites Natura 2000 du PNR Millevaches en Limousin.

Membres :

Mathieu Bonhomme – CEN NA

Sonia Guittonneau – CEN NA

Cléa Morvan – CEN NA

Pauline Cabaret – CEN NA

Véronique Daviaud – CEN NA

Olivier Villa – PNR ML

Frédéric Lagarde – conseiller scientifique CEN

Thierry Letellier – président de COPIL de la ZPS plateau de Millevaches

Leur rôle :

- Définition de la stratégie de mise œuvre des méthodes de concertation sur le projet Natur’Adapt

- Validation collective de chaque étape avant passage en COPIL

- Définition et l’application d’un calendrier/dates limites

# Mobilisation des acteurs pour la note de cadrage

Les acteurs :

- COPIL (voir les membres en détail)

- Membres du comité technique

- Elus concernés

Les moyens de communication/de mobilisation :

- Envoi de la note de cadrage par mail. Envoyé par Olivier Villa (PNR) via Catherine Hornebeck (présidente COPIL Natura).  INFORMATION

# Mobilisation des acteurs pour le récit climatique et le Diagnostic de Vulnérabilité d’Opportunité (DVO)

## Le récit climatique

Utilisation du récit climatique fait pour la RNR Haute vallée de la Vézère

- Rédaction d’une critique de celle ci

Les acteurs :

- COPIL (voir les membres en détail)

- Membres du comité technique

- Elus concernés

Les moyens de communication/de mobilisation :

- Envoi de la critique climatique de la RNR par mail aux acteurs  INFORMATION

## Le DVO

Les objets d’étude concernant le patrimoine naturel, les activités humaines et les modalités de gestion ont déjà été sélectionnés.

Les acteurs :

- COPIL (voir les membres en détail)

- Membres du comité technique

- Elus concernés

- Personnes ressources/experts/professionnels

Les moyens de communication/de mobilisation :

- Quizz (de 5min) à envoyer en amont des entretiens (voir questionnaire Word) pour situer les acteurs sur leur connaissance sur le changement climatique

INFORMATION/CONSULTATION

- Présentation de la synthèse climatique au début de l’entretien si pas de quizz ?

- Entretiens individuels en présentiel (ou à 3 max) avec une grille d’entretien semi-directive faite au préalable pour que la discussion soit pertinente/fluide. L’objectif est de récupérer les informations sur les objets à analyser et sur leur ressenti.

Cadrage de l’entretien : récapitulatif de ce qui a été fait, pourquoi on souhaite avoir l’avis de cet acteur, etc…

CONSULTATION

Calendrier des entretiens : du 20/04 au 31/05.

- Envoi du DVO par mail aux acteurs  INFORMATION

Besoins supplémentaires/infos en vrac :

- Mise en place d’un calendrier de mobilisation avec une date limite à ne pas dépasser pour pouvoir passer aux étapes suivantes

- Mise en place d’un Excel de suivi des acteurs sollicités, à partager avec Pauline, pour ne pas sur-solliciter les mêmes acteurs

# Mobilisation des acteurs pour le plan d’adaptation

L’objectif est de réunir les différents acteurs (qui ont été informés sur toute la démarche et à qui l’on a envoyé les différents documents par mail au fur et à mesure du processus) afin de concerter et de co-construire le plan d’adaptation pour que les mesures soient plus acceptées et le plus adapté au territoire.

Les acteurs

- COPIL (voir les membres en détail)

- Membres du comité technique

- Elus concernés

- Personnes ressources/experts/professionnels

Les moyens de communication/de mobilisation :

- Ateliers participatifs par groupes thématiques (ex : world café ? post-it ? quizz ?) : 5 personnes max, chacun représentant une profession/une problématique du territoire  CONCERTATION

- Evaluation de la concertation après chaque atelier pour voir ce qui a été ou non pour les animateurs/facilitateurs et les acteurs pour avoir leur ressenti (questionnaire de satisfaction, réunion avec vote à 5 doigts, diagramme avec les pieds… selon le niveau de détail souhaité)

- Prise de décisions par consentement : l’objectif est que personne n’ait d’objection (pas que tout le monde soit d’accord = consensus sinon). Si le comité technique a déjà des pistes sur ce qu’il veut faire par exemple, il peut proposer son idée et les acteurs ont juste à dire s’ils sont ok ?  CONCERTATION

- Co-construction des mesures de gestion : résister, diriger ou accepter = à choisir ensemble via les ateliers participatifs  CO-CONSTRUCTION

Besoins supplémentaires/infos en vrac :

- Création d’un outil visuel et synthétique de bilan du DVO : pour le présenter en réunion et que ce soit rapidement approprié par les gens présents (synthèse de la note de cadrage ?)

- Voir avec Pauline et avec le travail de Lucie (ex : frise avec les objets) sur la RNR

# Mobilisation des acteurs pour la restitution/le bilan de l’application de la méthode Natur’Adapt

L’objectif est de partager le travail un public plus large. Mais selon le public, la méthode de restitution/d’information ne sera pas la même.

| Les acteurs | Les méthodes de communication/de mobilisation |
| --- | --- |
| - Le COPIL, - Le comité technique - Elus concernés - Acteurs concertés tout au long du projet (personnes ressources/experts/professionnels) | Restitution via quizz interactif/diapo (réunion en décembre) - Permet d’amener le sujet tout en faisant participer les acteurs de manière ludique |
| Autres gestionnaires | Retour d’expérience : document avec plus de détails car public initié à ces problématiques |
| Grand public | Infos synthétisées : newsletter, posts internet, flyers (ex : BD Natur’Adapt), restitutions publiques |